Devecser Város Önkormányzata (8461 Devecser, Petőfi tér 1.)

2012. évi közbeszerzési terve

| A közbeszerzés tárgya és mennyisége | Közbeszerzés várható értéke (Ft) | Kötelezettségvállaló meghatározása | CPV kód | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus | Időbeli ütemezés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja | szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama |
| I. Árubeszerzés |  |  | - | - | - | - | - |
| II. Építési beruházás |  |  |  |  |  |  |  |
| Devecseri Gárdonyi Géza Közös fenntartású Általános Iskola és Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Damjanich u.1. szám alatt lévő épületének felújításához kapcsolódó pótmunkák elvégzése | 12.608.814,- Ft | Polgármester | 45.11.11.00-9, 45.41.00.00-4 | Nemzeti rezsim szerinti | hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 121.§ (1) bek. b) pontja alapján a Kbt. 94.§ (3) bek. a) pontja szerint | 2012. I. negyedév | 2012. II. negyedév |
| Devecser, Deák tér 2. szám alatti épület felújítása | 34.645.670,- | Polgármester | 45.21.00.00-2 | Nemzeti rezsim szerinti | hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122.§ (7) bek. a) pontja alapján | 2012. II. negyedév | 2012. III. negyedév |
| Devecser, Deák tér 1. (Bíróság épülete) szám alatti épület felújítása | 10.236.220,- | Polgármester | 45.21.00.00-2 | Nemzeti rezsim szerinti | hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122.§ (7) bek. a) pontja alapján | 2012. II. negyedév | 2012. III. negyedév |
| Devecser, Bem u.5. szám alatti épület („volt” OTP épülete) felújítása | 12.204.725,- | Polgármester | 45.21.00.00-2 | Nemzeti rezsim szerinti | hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122.§ (7) bek. a) pontja alapján | 2012. II. negyedév | 2012. III. negyedév |
| Devecser, Jókai u.3.szám alatti Művelődési ház épületének felújítása | 1.574.805,- | Polgármester | 45.21.00.00-2 | Nemzeti rezsim szerinti | hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122.§ (7) bek. a) pontja alapján | 2012. II. negyedév | 2012. II. negyedév |
| Devecser, Petőfi tér 1. szám alatti Polgármesteri Hivatal felújítása | 10.236.220,- | Polgármester | 45.21.00.00-2 | Nemzeti rezsim szerinti | hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122.§ (7) bek. a) pontja alapján | 2012.II.negyedév | 2012.III.negyedév |
| Felszíni és felszín alatti csapadékvíz elvezető rendszer felújítása | 144.000.000,- | Polgármester | 45.23.21.30-2 | Nemzeti rezsim szerinti | hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122.§ (7) bek. a) pontja alapján | 2012. III. negyedév | 2012. IV. negyedév |
| Belterületi utcák felújítási munkái | 140.000.000,- | Polgármester | 45.23.30.00-9 | Nemzeti rezsim szerinti | hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122.§ (7) bek. a) pontja alapján | 2012. III. negyedév | 2012. IV. negyedév |
| Devecser-Kolontár térségi vízrendezés kivitelezése | 1.060.389.005,- | Polgármester | 45.11.27.00-2 | Nemzeti rezsim szerinti | nyílt | 2012. III. negyedév | 2013. III. negyedév |
| 3 db szolgálati lakás megépítése | 74.803.150,- | Polgármester | 45.21.10.00-9 | Nemzeti rezsim szerinti | hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122.§ (7) bek. a) pontja alapján | 2012. II. negyedév | 2012. IV. negyedév |
| „Devecser, városközpont közterületeinek megújítása 1. – Kastély előterének rekonstrukciója” kivitelezési munkái | 67.198.173,- | Polgármester | 45.23.30.00-9 | Nemzeti rezsim szerinti | hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122.§ (7) bek. a) pontja alapján | 2012. III. negyedév | 2013. II. negyedév |
| Devecser, nagypályás, élőfüves labdarúgó pálya építése | 87.482.850,- | Polgármester | 45.11.27.20-8, 45.21.22.21-1 | Nemzeti rezsim s zerinti | közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122.§ (7) bek. a) pontja alapján | 2012. III. negyedév | 2012. IV. negyedév |
| Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok napelemes rendszerének kialakításának kivitelezési munkái | 71.000.000,- | Polgármester | 45.23.30.00-9 | Nemzeti rezsim szerinti | hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122.§ (7) bek. a) pontja alapján | 2012. IV. negyedév | 2013. II. negyedév |
| III. Szolgáltatás-megrendelés |  |  |  |  |  |  |  |
| „Devecser-Kolontár térségi vízrendezés” tárgyú pályázathoz szükséges pályázatírási és megvalósíthatósági tanulmány elkészítési feladatok ellátására | 14.500.000,- | Polgármester | 71.24.10.00-9 | Nemzeti rezsim szerinti | hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122.§ (7) bek. a) pontja alapján | 2012. II. negyedév | 2012. II. negyedév |
| Utak, hidak, csapadékvíz elvezető rendszer tervezése | 10.000.000,- | Polgármester | 71.24.00.00-2 | Nemzeti rezsim szerinti | hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122.§ (7) bek. a) pontja alapján | 2012.II.negyedév | 2012.II.negyedév |
| IV. Építési koncesszió |  |  | - | - | - | - | - |
| V. Szolgáltatási koncesszió |  |  | - | - | - | - | - |

A Képviselő-testület a 7. számú módosított közbeszerzési tervet az 550/2012. (X.31.) Kt. határozatával hagyta jóvá.

D e v e c s e r , 2012. október 31.							Toldi Tamás

polgármester

# Footnotes

Az ajánlatkérő megjelölése. Közbeszerzési terv-készítési kötelezettség a Kbt. 6. § (1) bekezdés a-d) pontjaiban meghatározott ajánlatkérőket terheli.

A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, legkésőbb március 31-éig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkező változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni kell. A közbeszerzési tervben az ajánlatkérő által esetlegesen a közbeszerzési terv elkészítése előtt az adott évben megvalósított közbeszerzéseit is tartalmaznia kell. A közbeszerzési terv nyilvános.